**Retrospectiva**

**Proyecto: Esperanza Virtual**

**Equipo: INSUC**

**Sprint: Sprint No2**

**Fortalezas:**

* Participación activa en el desarrollo de tareas y actividades por parte de todos los integrantes del equipo.
* Durante las reuniones se discuten y se realizan propuestas con el fin de realizar por completo los alcances de la iteración.
* Madures de cada integrante para hacer y recibir críticas.
* Compromiso de todos por el presente proyecto.
* Cooperación entre todos.
* Se brinda apoyo a cada integrante el los retrasos y dificultades que pueda presentar en el desarrollo de sus tareas, redistribuyendo las tareas en los momentos en que se considere necesario.

**Debilidades:**

* Querer hacer muchas cosas a la vez.
* Incumplimiento de los estándares del equipo
* Dificultades en comunicación, cuando los integrantes se encuentra se encuentra trabajando de manera individual.

**Mejora para el siguiente Sprint:**

Mejoras en la comunicación

Evitar que las tareas para el sprint no sean demasiado complejas, en lo posible segmentar de tal manera que se puedan realizar en uno o dos días.

Dejar muy claro lo que se tiene que desarrollar y así evitar realizar trabajos que no correspondan.

Buscar la documentación necesaria del framework para el desarrollo de la aplicación ya que por falta de esta se han tenido ciertos inconvenientes al momento de la codificación.

Estudiar y consultar elementos como gráficos, librerías entre otras, que contribuyan con el desarrollo y aspecto del proyecto.